附件3：

绩效考核目标项目清单参考格式

| 目标名称：1.沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建工程开工建设，完成年度投资1.5亿元。2.沪杭甬高速公路杭州市区段（乔司至红垦）改建工程完成年度投资20亿元。完成征地拆迁工作；完成收费站及保通道路建设50%；完成跨江桥下部结构的40%，高架桥梁下部结构10%；完成路基填筑30%。 |
| --- |
| 量化指标：截至9月底，沪杭甬（乔司至红垦）完成年度投资3.4亿元，约占年度计划20亿元的17%；沪杭甬北段完成征地拆迁95%。 |
| 编号 | Ⅰ级子项 | Ⅱ级子项 |
| 1 | 沪杭甬（乔司至红垦）2019年7月至9月月度投资额汇总。 | 7月完成投资768万元。 |
|  |  | 8月完成投资5541万元。 |
|  |  | 9月完成投资5161万元。 |
| 2 | 沪杭甬北段完成征地拆迁96%。 | 无 |
| 备注 |  |