附件5

项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标名称： 新改建农村公路330公里 | | |
| 量化指标： 新改建农村公路330公里 | | |
| 编号 | Ⅰ级子项 | Ⅱ级子项 |
| 1 | 新改建农村公路330公里 | 富阳区70公里，已完成35公里 |
| 临安区110公里，已完成56.9公里 |
| 桐庐县50公里,已完成28.3公里 |
| 淳安县45公里，已完成17.3公里 |
| 建德市55公里，已完成33.5公里 |
| 2 |  |  |
|  |
|  |
| 备注 |  | |