项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标名称：新改建农村公路330公里 | | |
| 量化指标：新改建农村公路330公里 | | |
| 编号 | Ⅰ级子项 | Ⅱ级子项 |
| 1 | 新改建农村公路330公里 | 富阳区70公里，已完成63.5公里 |
| 临安区110公里，已完成113.3公里 |
| 桐庐县50公里,已完成48.18公里 |
| 淳安县45公里，已完成45公里 |
| 建德市55公里，已完成50公里 |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 备注 |  | |