附件5

项目清单

|  |
| --- |
| 目标名称： **深化公路治超** |
| 量化指标： **高速公路超限超载率降至0.5%以下、建成不少于70条治超非现场执法车道** |
| 编号 | Ⅰ级子项 | Ⅱ级子项 |
| 1 | 高速公路超限超载率降至0.5%以下，加强普通国省道货运车辆超限超载治理 | 1.8月份杭州高速公路超限超载率降至0.27%，低于全省0.34%，已完成降至0.5%以下的目标（详见印证材料1） |
| 2.普通公路治超工作通过现场和非现场联合执法工作，超限超载率较2019年明显下降，目标任务已完成。（详见印证材料1） |
| 2 | 建成不少于70条治超非现场执法车道 | 4条车道已建成，6条车道完成建设待检定，10条车道在建中，23条车道完成招投标，76条车道正在招投标，车道建设总体进度已超过75%。（详见印证材料2） |
| 备注 |  |