统一社会信用代码

12330100470106758X

事业单位法人年度报告书

| 2020 |  | 年度 |
| --- | --- | --- |

| 单 位 名 称 | 杭州市交通运输管理服务中心 |
| --- | --- |

| 法定代表人 | 寿益民 |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

编号：133010000201

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 杭州市交通运输管理服务中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 承担交通基础设施建设、行业审批及管理等工作。协助市交通运输局做好交通运输政策、制度、标准及规范性文件起草 协助编制行业规划 承担交通基础设施建设、交通运输各行业管理、行业安全、小客车调控、交通运输信息化管理、交通运输行政审批等技术性、事务性工作 |
|  | 住 所 | 杭州市中河北路106号 |
|  | 法定代表人 | 寿益民 |
|  | 开办资金 | 10623万元 |
|  | 经费来源 | 财政全额补助 |
|  | 举办单位 | 杭州市交通运输局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 9067.66 | 10622.59 |
| 网上名称 | 杭州市交通运输管理服务中心.公益 | 从业人数 | 307 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 因机构改革，我单位根据《 杭州市交通运输管理服务中心主 要职责、 内设机构和人员编制规定》的通知（杭编〔 2020〕 60 号）和《关于杭州市交通运输局所属事业单位清理规范整合方案的 批复》（杭编[2020]99 号）等文件精神，对单位名称、宗旨、业务 范围和经费来源进行变更，并《实施细则》规定于 2020 年 6 月 5 日办理了变更名称、变更宗旨和业务范围、以及变更经费来源登记。 2、我单位 2021 年 1 月 1 日调整资金，按《实施细则》规定于 2 月 4 日办理了变更开办资金登记。 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2020 年度，杭州市交通运输管理服务中心顺利完成了机构改革等工作，在市交通运输 局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，按照登记核准的 服务范围开展工作，现将履职情况公示如下： 一、主要工作 业务开展情况 1、协助起草综合交通运输相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保 障工作。 做好《杭州市城市轨道交通管理条例》立法后评估，开展《杭州市公共汽车管理条例》等 地方性法规修订修订。推进依法决策支持，开展规范性文件清理，做好行政决策保障。围 绕“十四五”发展目标，谋划“八五”交通普法思路，推进交通普法宣传，做好“12.4” 宪法宣传。对标世界银行标准，落地实施公路养护工程招投标和施工企业信用评价等规范 性文件。 2、协助编制综合交通运输规划及交通运输有关专项规划并按分工承担组织实施的支 撑保障工作; 参与交通基础设施建设投资计划拟订。 协助市交通运输局做好综合交通“十四五”规划和相关专项规划，做好基本情况收集、意 见建议反馈，并做好规划落实保障。协助市交通局参与制定全市年度交通建设目标任务书， 跟踪、考核年度计划进度落实情况；开展交通重点项目协调推进相关工作。2020 年公路 水运机场累计完成投资 489 亿元，占年度计划的 123%，同比去年增长 26%，交通有效投资 创历史新高，位居全省首位。建成绕城西复线杭绍段、建金高速、千黄高速淳安段，杭州 境内高速里程新增 168 公里，首超 800 公里；还建成 235 国道富阳灵桥至渔山段工程、枫 常公路、330 国道临安岛石至苦竹岭段改建工程等普通国省道 45 公里。 3、承担交通基础设施建设和养护行业管理的事务性工作; 承担交通基础设施建设市场监 管的技术性、辅助性工作;承担市管交通工程项目造价管理的技术性、事务性工作;指导全 市农村公路建管养运工作。 参加交通建设项目施工图审查、设计变更审查等技术性工作；协助市交通局办理施工图审 批、设计变更、交竣工备案等事务性工作；承办三级施工企业资质申报初审及交通建设诚 信管理系统。落实全市交通建设总布局，切实做好前期协调、项目统筹、行业管理等服务 保障工作，稳步推进交通重点工程建设。超额完成“四好农村路”建设三年行动计划，高 质量完成“十三五”公路国评迎检各阶段工作。2020 年沪杭甬高速公路杭州市区段改建 工程北段和中段顺利实现高速断流全面进场施工，其中钱塘江新建大桥上部结构顶推施工 平稳过半。临建高速完成年度投资 53.7 亿元，累计完成总体形象进度 28%，其中 7 月份 获得用地批复、12 月底连接安徽的千秋关隧道实现单幅贯通。京杭运河二通道新开挖段 航道和桥梁累计完成进度 44%，八堡船闸段累计完成进度 61%，为亚运会前建成打下基础。 2020 年完成普通国省道养护大中修工程 224.9km；设置普通国省道公路服务站 5 个，完成 高速公路年度大中修工程 387km，做好公路交通量调查和公路养护统计。2020 年完成交通 工程概算审查、预算（清单预算、招标控制价）审查备案共 101 个项目，审定金额为 378.4921 亿元。 4、承担全市交通运输行业安全、交通战备和应急管理的技术性、事务性工作;承担全市 公路、航道网络运行监测工作。 建立优化安全生产宣传培训考核机制，配合做好常态化疫情防控和安全生产各类专项整治。 完成 MjS 工法桩和钢混叠合梁两大类 41 子项定额测定。 5、承担水路、道路运输及场站、汽车租赁、机动车驾驶员培 训、机动车维修、营运车辆 综合性能检测等相关行业管理的事务性工作;协助做好行业转型升级、城乡客运一体化、 公交优先发展战略及巡游出租车和网约车协调发展等推进工作。 大力实施“快递进村”行动，落实村级物流网点建设维护工作，打造 7 个农村物流服务品 牌。以 4 个水上旅游集散中心为基础，鼓励开发体验式内河旅游项目；科学发展定制客运， 开行杭州至安吉专线。深化农村客运提质升级，2056 个建制村全部实现客车村村通，较 大自然村客车通达率超过 90%。启动新一轮公交优先发展战略，推进“三网”深度融合。 持续推进网约车“啄木鸟”行动，居全国第一。持续推进网约车合规化工作,全年新增网 约车平台企业 16 家，新增网约车车辆 8997 辆、驾驶员 39344 名，有效助力产业发展。在 全国率先组建了一支95128爱心车队，在解决老年人运用智能技术困难方面走在全国前列， 得到杨传堂书记批示肯定。合理调整汽车租赁业务工作流程，将原先的二级审核改为一级 审核，并升级改造备案系统。有序开展维修经营备案，配合行业 VOCs 污染治理，配合推 进做好“检测一件事”集成改革，巩固深化“两检合一”改革成果，2020 年蝉联省维修 技能比武团体和单项冠军。 6、承担收费公路收费管理、服务区管理、航道和船闸运行 管理的技术性、事务性工作。 开展交通公共场所服务大提升，“三网”融合、线网优化向制度性成果迈进，东站枢纽内 外交通优化、公交站点“建改智”、三堡船闸待闸时间缩减至 3.53 天、高速公路服务区星 级全覆盖等成果得到市民群众好评，相关经验被省改革办收录推广。 7、承担城市轨道交通运营管理有关事务性工作; 承担全市小客车总量调控有关事务性工 作。 开展地铁运营安全、运营前安全评估、成本规制等情况调研。启动地铁线网运营期间安全 评估项目和安全培训考核；督促地铁集团对延安路凤起路口、九堡客运中心站等地铁站进 行改造，提升服务质量。做好全市各类小客车指标的审核、配置、变更等日常管理工作； 按时完成每月小客车指标摇号、竞价活动的相关服务工作。 8、承担港口、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的技术性、事务性工作;承担港口经 营行业监管有关事务性工作;承担内河船舶登记、船员适任资格管理和船舶(含渔船)及相 关设施法 定检验管理有关工作。 2020 年全年完成港口投资 24793 万元，新改扩建港口项目 19 个。完成交工验收港口项目 13 个，新增 500 吨级泊位 13 个。做好水路运输经营许可和水运市场统计，加速水上重点 及急运物资运输保障等运输结构调整步伐，2020 年完成水路货运量 6482 万吨，增长 53.4%，港口货物吞吐量 1.54 亿吨，增长 63.8%。优化港口布局，深化港城融合，推进江 海河联运体系建设，累计完成集装箱吞吐量 28.5 万标箱，较“十二五”时期增长近 10 倍。 全年完成 3934 艘商船、345 艘渔船检验和 110 套船舶图纸的审查以及 1191 艘 100-400 总 吨的内河货船生活污水储存柜改造工作，组织完成 2561 艘船舶拖泥技术数据测量和 600 余艘储存柜排污管铅封工作，推广新能源船舶 12 艘，组织内河船员培训 19 次，培训人员 557 人，办理各类船舶登记及核发 3193 艘次，组织召开通航安全保障方案技术评审会 30 次，完成各类许可和备案 47 起 ，启动船厂受检条件评审工作。 9、承担全市交通运输信息化、数字化、智能化建设管理相关的技术性、事务性工作;协助 推进交通运输科技创新、行业生态环保、节能减排和对外技术交流合作等工作;协助推进 交通运输产业培育工作。 持续攻坚蓝天、碧水、净土、清废保卫战，配合抓好新能源车船推广应用，有效落实污水 上岸、岸电建设、固废回收、I/M 建设、挥发性有机物治理等工作，成为全国首批“绿色 交通示范城市”。依托“信用杭州”建设，初步形成以信用体系为基础的行业信用评价和 管理考核机制。深化政府购买服务管理模式，持续完善公交、地铁、船闸、出租车服务区 等成本规制机制。建立产业发展工作机制，协助完成推进综合交通产业发展各项重点工作 任务，确定一批交通运输重点企业，初步建立交通运输产业数据库。 10、承担全市交通运输行政审批的技术性、事务性工作。 深化“最多跑一次”改革和数字化转型，参与“亲清在线”平台交通运输行政许可事项建 设，落实长三角地区交通电子证照互认开发应用，推动杭嘉湖地区内河船舶市内异地船检， 配合做好内河船舶“多证合一”工作。完成主城区货运车辆营运证件管理交接,深化“证 照分离”改革，确定告知承诺事项 8 个。正式启动“交保联通”工作，升级改造自助服务 终端，实现涉车业务“一站式”办理。 11、完成杭州市交通运输局交办的其他任务。 第一时间参与城市运行保障和入杭人员管控、转运等工作。开发“交通+健康码”应用， 第一时间落实惠企帮扶政策，开通返岗复工包车和定制公交专线，协助重点企业打通上下 游供应链。 （二）党的建设 1、以“笃诚、担当、大气、精业”核心价值为引领，以“一处一特色”建设为载体，提 炼文化品牌，打造文化体系。开展“聚力引领、服务交通”品牌创建，推出一批党建联建 共建项目，持续推动党的建设与中心工作从机械结合到有机融合转变。 2、以提升组织力为重点，重塑基层党建组织架构。带头推动党内政治生活规范化、常态 化。完善党委班子与民主党派交友联系制度，引导民主党派建言献策、参政议政。 3、紧抓主流媒体，用好互联网信息传播介质，讲好交通故事、传播交通文化、擦亮交通 品牌。全年在各级主流媒体刊（转）发稿件 4.4 万余篇，数十篇重点报道在中国交通报、 浙江日报、杭州日报头版刊载，“驰骋小康路”“先行者有声海报”等融媒体产品得到央媒 和省部级官媒转发肯定。 4、深化“清廉交通”建设，突出政治监督功能，实现廉政风险排查防控全覆盖，优化纪 检网格队伍，传播清廉交通文化，营造风清气正的良好政治生态。 二、取得效益 交出了疫情防控和复工复产、交通有效投资和重大项目建设、交通强国示范城市建设、平 安交通建设、民生福祉、行业治理、机构改革、宣传思想文化工作和党建及清廉交通建设 等多张高分报表。实现了“十三五”圆满收官，为“十四五”开好局、起好步打下了坚实 基础。 三、存在问题 一是疫情防控还需抓常抓长。交通运输行业人流、物流密集，防疫压力大、责任重。二是 经济下行压力加大给行业带来的挑战，对运输市场和行业、企业都带来一系列影响。三是发展要素制约给交通稳投资带来的挑战。资金、用地、环评等制约仍将长期存在，新开工 项目持续减少、交通固定资产投资后劲不足、存量债务负担较重等问题在不同层面客观存 在。四是安全生产形势严峻。轨道交通运营安全监管责任重大，普通国省道、农村公路面 临新考验，道路危险货物运输存在风险隐患。五是行业治理方面的一些短板问题还没有根 本性解决。交通治堵永远在路上，西湖景区交通组织的持续优化及景区出租车治理还需久久为功。六是新旧业态融合发展过程中出现的纠纷给行业稳定带来考验。 三、下步打算 一是落实好交通强国示范城市建设试点任务和迎亚运交通运输保障前期任务。立足行业研 究职能，有效衔接综合规划、一揽子专项规划和一批三年行动计划，开展前瞻性、破题性 研究。重点抓好数字交通试点任务，推进一期工程建设，完成综合交通应急指挥中心升级 改造，打造覆盖全市域的杭州交通“一张图”。 二是统筹推进“数智管理，满意服务”各项工作。加速推进交通基础设施立体互联。积极 落实《关于深入推进公共交通优先发展的实施意见》，强化客运枢纽内外交通融合衔接， 结合城市空间布局和轨道交通建设，科学优化公交线网，推进“三网”深度融合。加快交 旅融合发展，发挥客运站旅游集散功能，发展旅游延伸配套服务，加快包车客运转型；鼓 励与大型水运企业合作，探索“水上交旅融合示范区”建设。对照《运输结构调整三年行 动计划》，推进公铁水多式联运和江海河联运，积极争取地方政府出台集装箱扶持政策。 落实立法普法任务，推进《杭州市公路条例》立法修订和一批规范性文件的编制工作。落 实“公交优先、优化供给、交通管理”等 6 项治堵重点工作。深化驾培行业改革，推进“先 培后付、计时收费、学员评价”服务模式。配合完善安全生产责任制、培训制度和应急指 挥体系建设，全力做好常态化疫情防控下的春运保障工作。巩固中央环保督察整治成果， 打好船舶港口污染防治持久战，继续做好交通运输领域各项生态环保工作。继续推进公路 养护工程招投标改革，优化营商环境。 |
| 相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及 诉讼投诉 情 况 | 2020年11月获得由中共浙江省委授予的“浙江省先进基层党组织”称号； 2020年11月获得由中共浙江省委、浙江省人民政府授予的“浙江省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。 |
| 接受捐赠 资助及其 使用情况 | 无 |